# CAHIER DES CHARGES

Plateforme open source d’orchestration d’agents IA de programmation

Nom de travail : Nexus AI  |  Version 0.1 — cadrage produit  |  10 octobre 2026

Statut : projet de référence pour démarrer le développement ; hypothèses et arbitrages explicités.

# 1. Résumé exécutif

Application Desktop local-first sur Linux, Windows et macOS. Elle regroupe des agents de codage accessibles par CLI et des modèles accessibles par API, permet de construire plusieurs équipes par projet, de choisir un superviseur IA ou un pilotage manuel, d’exécuter des tâches en parallèle dans des espaces isolés et d’observer les actions, changements et limites d’utilisation. La mémoire commune est une base d’événements et de décisions persistante, non une conversation partagée aveuglément.

# 2. Analyse comparative vérifiée (fonctionnalités documentées, non audit de code exhaustif)

| Produit | Forces documentées | Limites / risques relatifs | Ce que nous réutilisons comme principe |
| --- | --- | --- | --- |
| Hydra | Electron; PTY; Claude/Codex; superviseur MCP; sessions; usages. | Catalogue restreint; limite annoncée de 10 agents; gestion complexe des processus. | Grille multi-terminaux, statut, agent manager MCP. |
| Runner | Missions, rôles, flux d’événements; CLI de contrôle; usages; agent lead; service persistant. | Application alpha; pas de Linux Desktop annoncé; modèle de workflow opinionné. | Journal rejouable, protocole de messages, reprise. |
| Codey | Équipes; dispatcher facultatif; mémoire; graphes; roundtable; worktrees; MIT. | Desktop macOS principalement; complexité des graphes; plus de surface à maintenir. | Rôles réutilisables, mode conseil facultatif, mémoire versionnée. |
| Emdash | CLI autodétectés; worktrees; revues diffs; SSH; SQLite; multi-OS. | Orchestration du cerveau commun moins centrale dans la description; coût opérationnel des worktrees. | Découverte CLI, isolation Git, approbation des diffs. |
| Pivio | Agents côte à côte; multi-comptes, usage, kanban, pipelines; ergonomie. | Prise en charge initiale limitée aux CLIs indiqués; automatisation par cerveau commun à approfondir. | Onboarding, vue agent, indicateurs et pipeline simple. |

Conclusion : aucune unicité n’est acquise sur les fonctionnalités isolées. Le positionnement à tester est l’unification API+CLI, les politiques d’autonomie, la mémoire inter-agents vérifiable et les garde-fous sur les secrets.

# 3. Vision, public et périmètre

Cible prioritaire : développeurs individuels, petites équipes, consultants et mainteneurs open source.

Objet principal : coding agents. L’analyse documentaire ou la recherche ne sont autorisées que lorsqu’elles appuient un projet logiciel.

Distribution : open source, local-first, sans compte central obligatoire.

Langues d’interface : français et anglais en priorité, internationalisation dès le socle.

Hors MVP : marketplace d’agents, hébergement universel one-click, mobile, collaboration multi-utilisateur cloud, débats multi-agents avancés.

# 4. Scénarios utilisateur

## US-01 Démarrage

Au premier lancement, l’application détecte les CLI installés, leur chemin, leur version, la compatibilité et indique « prêt », « connexion requise », « non installé » ou « vérification impossible ». Elle ne lit jamais les secrets d’authentification.

## US-02 Connexion

L’utilisateur ajoute des connexions API OpenAI, Anthropic, Google AI Studio, OpenRouter, endpoint local; ainsi que Claude Code, Codex, Gemini CLI, Hermes et autres CLI via adaptateurs.

## US-03 Équipe

L’utilisateur crée des équipes et des profils: architecte, développeur, relecteur, QA, DevOps; chaque membre possède un connecteur, un modèle, un rôle, un budget et des permissions.

## US-04 Manuel

L’utilisateur attribue lui-même les tâches et peut intervenir ou interrompre un agent.

## US-05 Automatique

L’utilisateur choisit un cerveau principal; celui-ci prépare un DAG de tâches, choisit les agents disponibles selon capacités, budget, limites, dépendances et droits.

## US-06 Parallèle

Deux agents travaillent dans deux worktrees; résultats et diffs sont inspectés; aucun merge automatique non autorisé.

## US-07 Collaboration

Les agents échangent via une messagerie orchestrée. Ils peuvent demander un avis pair-à-pair sur des sujets non sensibles; toute nouvelle mission ou modification des permissions passe par le superviseur/politique.

## US-08 Visibilité

L’utilisateur consulte étapes, sorties, commandes, fichiers modifiés, incidents, statut d’authentification, coût estimé et limites déclarées.

## US-09 Sécurité

L’utilisateur définit droits par projet/agent; masque les secrets; autorise ou refuse réseau, déploiement, suppression et accès à des chemins sensibles.

## US-10 Architecture et livraison

L’utilisateur génère un schéma d’architecture et, en phase ultérieure, reçoit un assistant pas-à-pas de déploiement.

# 5. Gouvernance et autonomie

| Mode | Comportement | Politique par défaut |
| --- | --- | --- |
| Manuel | L’humain assigne et valide les tâches. | Aucune délégation autonome. |
| Supervisé | IA planifie et délègue; actions à risque soumises à approbation. | Mode par défaut recommandé. |
| Automatique restreint | IA exécute les actions autorisées dans sandbox; limites de temps/coût. | Opt-in, périmètre vérifiable. |
| Automatique étendu | Exécution plus autonome avec droits explicites et journaux. | Jamais activé implicitement. |

La communication agent-à-agent est permise par canal structuré, mais elle ne transfère ni privilèges ni secrets. Les ordres exécutoires nécessitent une autorisation conforme à la politique de la mission.

# 6. Architecture cible

Electron (main process, preload minimal, renderer React) → IPC typé → services locaux : ProjectManager / DiscoveryService / AdapterRegistry / Orchestrator / TaskQueue / EventBus / MemoryStore / GitWorkspaceManager / PolicyEngine / SecretsBroker / UsageMonitor / Observability. Un worker de processus séparé héberge les CLI et PTY. SQLite WAL stocke projets, équipes, jobs, événements, décisions et métriques. Les logs et artefacts sont stockés sur disque avec rétention configurable.

# 6.1 Contrat d’adaptateur

ProviderAdapter : probe() ; listModels() ; capabilities() ; authStatus() ; usageSnapshot() ; startSession() ; send() ; cancel() ; resume() ; subscribeEvents() ; dispose(). Les capacités sont optionnelles et décrites explicitement ; aucune supposition d’équivalence entre API et CLI.

Événements canoniques : AgentStarted, AgentOutput, ToolRequested, ToolApproved, FileChanged, UsageUpdated, AgentBlocked, AgentCompleted, AgentFailed, TaskAssigned, DecisionRecorded.

# 6.2 Mémoire commune

Données structurées : exigences, plan, tâches, décisions avec auteur et justification, artefacts, dépendances, chemins Git, tests, résultats et problèmes.

Chaque élément possède projet, horodatage, version, provenance, niveau de confiance et visibilité.

Contexte rendu à chaque agent par requêtes ciblées; éviter de recopier tous les transcripts à chacun.

Indexation sémantique optionnelle après MVP; SQLite + recherche textuelle en v0.1.

Enregistrement événementiel immuable + états matérialisés; gestion de conflit optimiste pour écritures concurrentes.

# 6.3 Gestion parallèle du code

Chaque tâche modifiant du code dispose d’une branche/worktree dédiée. Le moteur identifie les dépendances, réserve les fichiers à haut risque lorsque nécessaire, exécute lint/types/tests puis présente diff, conflits et résultats. Le merge est une étape indépendante, auditée et réversible via Git.

# 7. Connecteurs et quotas

| Famille | Connecteurs prioritaires | Usage/quota |
| --- | --- | --- |
| CLI | Claude Code, Codex, Gemini CLI; Hermes en pilote si interface stable. | Collecte via commande officielle/CLI lorsque possible; sinon « inconnu ». |
| API | OpenAI, Anthropic, Google AI Studio, OpenRouter. | Compteurs de tokens/coûts à partir des réponses et tarifs configurés; quotas distants selon API disponible. |
| Local | Ollama / endpoint compatible. | Mesures locales; pas de notion uniforme de quota fournisseur. |

Le système différencie tokens consommés, coût estimé, solde facturé, limite de session, quota hebdomadaire et taux d’utilisation. Aucune barre « % restant » n’est présentée si la donnée n’est pas officielle, suffisamment fiable et associée à une période claire. La collecte privilégie les API publiques et commandes officiellement prévues, jamais le scraping de cookies ou de jetons d’autres applications.

# 8. Sécurité et gestion des secrets — exigences bloquantes

Clés API dans le coffre-fort du système (Secret Service/libsecret sous Linux, DPAPI/gestionnaire Windows, Keychain macOS), jamais dans SQLite en clair.

Secrets des projets : .env et chemins configurés refusés par défaut aux outils de lecture et aux prompts; aucune ingestion dans l’index mémoire.

SecretsBroker pour transmettre uniquement les variables autorisées à un processus qui en a besoin. Journaliser la décision, jamais la valeur.

Désactivation des accès réseau et du montage de secrets dans les sandboxes lorsque compatibles.

Redaction des sorties et scans de diffs/commits; blocage d’un commit contenant un secret détecté.

Politique deny-by-default sur commandes destructrices, publication, push et déploiement.

Attention : un CLI exécuté avec les droits OS de l’utilisateur peut lire les fichiers accessibles à ce compte; une protection forte exige un véritable isolement OS/conteneur/VM, non seulement un filtre UI.

# 9. Interface Desktop

Onboarding : état des CLI et des API, tests de connexion, permissions demandées.

Colonne projets et équipes; tableau central Kanban/tâches; panneaux d’agents et terminaux réels; onglet code/diff (Monaco Editor) et aperçu Git.

Vue « cerveau » : plan, dépendances, délégations, décisions, budget et incidents.

Vue « communication » : messages inter-agents avec provenance et possibilité de filtrer.

Vue « usage » : statistiques observées, estimées ou indisponibles clairement différenciées.

Paramètres : modes de gouvernance, sandbox, notifications sensibles, secrets, limites, rétention, export des données.

# 10. Architecture et déploiement assisté

MVP : l’agent peut analyser le dépôt, détecter framework, DB, variables requises (noms uniquement), dépendances et générer un diagramme Mermaid plus un plan de déploiement avec checklist. Version suivante : connecteurs GitHub Actions, Vercel, Netlify, Railway, VPS/SSH, Docker/Compose; dry-run et confirmation explicite avant toute publication, changement DNS ou commande distante. Ne jamais envoyer les fichiers .env à un prestataire sans consentement granulaire.

# 11. Exigences non fonctionnelles / critères de validation

Plateformes : Ubuntu Linux cible de développement; livrables Windows, macOS et Linux testés en CI et sur machines réelles.

Robustesse : redémarrage de l’application sans perte des tâches historiques; annulation propre et timeout des processus.

Sécurité : pas de secrets dans les logs, commandes ou rapports; tests de régression de permissions; dépendances auditées.

Explicabilité : chaque délégation automatique a une justification consultable (capacités, coût et disponibilité).

Interopérabilité : un nouvel adaptateur ne doit pas imposer de modification du cœur de l’orchestrateur.

Observabilité : sorties en streaming, horodatage, identifiant de tâche, audit et erreurs exploitables.

Qualité : tests unitaires du scheduler/adapters/policies et tests E2E sur CLI factices avant intégration réelle.

# 12. Backlog priorisé

| Lot | Priorité | Livrable démontrable |
| --- | --- | --- |
| 0. Socle | P0 | Monorepo Electron/React/TS; SQLite; CI; logs et schéma de DB. |
| 1. Détection | P0 | Discovery Claude/Codex/Gemini + écran de compatibilité. |
| 2. Exécution | P0 | Un CLI piloté par PTY + statut + annulation. |
| 3. Deux agents | P0 | Deux sessions parallèles, événements, chat séparé. |
| 4. Orchestration | P0 | Équipes, tâches, manuel et superviseur IA, décision journalisée. |
| 5. Isolation | P0 | Git worktree par tâche, diff, tests, approbation merge. |
| 6. Sécurité | P0 | Permissions, secrets, environnement restreint et tests d’exfiltration. |
| 7. API | P1 | OpenRouter + un API direct, puis les autres. |
| 8. Quotas | P1 | Statuts fiables par provider, coûts estimés, « inconnu » si absent. |
| 9. Schémas | P1 | Diagrammes Mermaid et checklist de déploiement. |
| 10. Extensions | P2 | Hermes stable, autres CLI, déploiement guidé, conseil IA, mobile. |

# 13. Premier cas d’essai et définition de « terminé »

Projet pilote : mini application de gestion de stock. Agent A crée la structure de l’API; agent B crée une UI minimale sur sa branche. Le cerveau commun enregistre les exigences et le contrat API. Chaque agent obtient son contexte ciblé; aucun ne voit les secrets de l’autre. L’humain visualise journaux, modifications et tests; l’outil propose l’intégration et attend validation. Fin du jalon si les deux agents réussissent, sans écrasement de fichiers, avec traçabilité et reproduction après redémarrage.

# 14. Architecture de dépôt recommandée

apps/desktop (Electron, React) • packages/core (types, événements) • packages/orchestrator (DAG, scheduler) • packages/adapters (cli, api) • packages/security (policy, secrets) • packages/storage (SQLite) • packages/git (worktrees) • packages/ui (composants) • tests/fixtures (CLI factices) • docs/ (ADR, schémas).

# 15. Arbitrages à revoir après le prototype

Validation des licences des composants réutilisés, sans recopier du code concurrent incompatible.

Choix technique de sandbox multi-OS : processus natif, conteneur ou VM selon plateforme et niveau de risque.

Modes multi-comptes par fournisseur selon les méthodes d’authentification officiellement autorisées.

Démonstration de gains mesurables : taux de réussite, temps de revue, conflits, coût, incidents, satisfaction utilisateurs.

Choix futur de licence du projet : MIT ou Apache-2.0, avec politique de contribution et modèle économique ultérieur.

# 16. Références et périmètre de vérification

Hydra — https://github.com/jpdlr/hydra

Runner — https://github.com/yicheng47/runner

Codey — https://github.com/its-ahoh/codey

Emdash — https://github.com/generalaction/emdash

Pivio — https://pivio.app/

Claude Code – usage — https://support.claude.com/en/articles/14552983-models-usage-and-limits-in-claude-code

Gemini CLI – quotas — https://geminicli.com/docs/resources/quota-and-pricing/

Méthode : comparaison fondée sur README et documentation accessibles au 10 octobre 2026, non sur tests installés ni audit complet de code. Les limites des produits sont des écarts par rapport à notre besoin, pas des vulnérabilités confirmées.